Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matías Hernández Lukas Rojas Tomás Vallejos |
| --- | --- |
| Rut | 19.113.450-8 20.996.063-K 21.099.397-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BeautyMatch: Plataforma Web Inteligente de Comparación de Precios de Perfumería y Recomendación Personalizada mediante Inteligencia Artificial. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Aseguramiento de Calidad de Software - Análisis y Evaluación de soluciones informáticas - Gestión de Proyectos Informáticos - Desarrollo de Software - Habilidades Comunicativas en Inglés - Gestión de Proyectos BI |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema a solucionar: El mercado de perfumería y cosmética presenta una alta dispersión de precios entre diferentes tiendas e-commerce y retailers. Los consumidores pierden tiempo navegando en múltiples sitios web para encontrar la mejor oferta u opción disponible. Además, la elección de un perfume es un proceso subjetivo y complejo, donde los usuarios a menudo no saben qué fragancia se adapta mejor a sus gustos, temporada u ocasión sin probarla previamente. Contexto y ubicación: La problemática se sitúa inicialmente a nivel nacional (Chile), enfocada en usuarios del comercio electrónico que buscan optimizar su presupuesto de compra. Impacta principalmente a consumidores jóvenes y adultos (18-50 años) habituados a las compras digitales y a la búsqueda de recomendaciones personalizadas. Aporte de valor: BeautyMatch centraliza la oferta de múltiples tiendas mediante web scraping e integración de APIs, permitiendo la comparación objetiva de precios en tiempo real. Además, incorpora un Asistente Virtual Inteligente (IA) que actúa como sommelier digital de fragancias y un sistema de recomendación basado en IA para guiar al usuario según sus notas olfativas preferidas, presupuesto y ocasiones de uso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma web y móvil BeautyMatch. La solución contempla: - Motor de Extracción y Comparación de Precios: extracción automatizada de datos de tiendas de retail y perfumerías especializadas para mostrar precios actualizados, ofertas y variaciones históricas. - Asistente IA Integrado: chatbot conversacional avanzado basado en LLM que responde dudas sobre notas de salida/corazón/fondo, durabilidad, proyección y equivalencias de perfumes. - Módulo de Recomendación Personalizada: algoritmo de IA/ML que analiza el historial, preferencias olfativas y presupuesto del usuario para sugerir productos afines. - Arquitectura Robusta y Segura: backend escalable con integración de bases de datos relacionales (usuarios y catálogo estructurado) y no relacionales (logs, caché e historial de interacción de IA). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto aborda integralmente las competencias del perfil de egreso: - Exige la aplicación completa del ciclo de vida del software y metodologías ágiles (Scrum) para la gestión del proyecto. - Requiere el diseño e implementación de bases de datos relacionales y no relacionales para manejar catálogos estructurados y datos no estructurados de IA. - Aplica ingeniería de requisitos para capturar necesidades del usuario e integrarlas con sistemas de Inteligencia Artificial. - Promueve el desarrollo para plataformas modernas y móviles con un enfoque en calidad, seguridad y buenas prácticas. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite profundizar en áreas de vanguardia como la integración de Inteligencia Artificial Generativa, el desarrollo Full-Stack, las arquitecturas Cloud, el Business Intelligence (para el análisis del comportamiento de precios y usuarios) y las metodologías de gestión de proyectos TI. Contribuye al desarrollo profesional al enfrentar un reto técnico completo que combina scraping, IA, UX/UI y rendimiento. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Factores de Factibilidad: - Tiempo: el proyecto está acotado al marco del semestre académico (18 semanas), utilizando sprints quincenales para entregas incrementales. - Recursos materiales y software: uso de herramientas Open Source y capas gratuitas/estudiantiles de servicios Cloud (AWS/GCP/Vercel), marcos de trabajo modernos (React/Next.js, Node.js/Python) e integración con APIs de IA (OpenAI / Gemini API). - Facilitadores externos: disponibilidad de documentación técnica, librerías maduras de web scraping e IA, y frameworks de desarrollo ágil. - Dificultades y soluciones: posible bloqueo del web scraping por parte de las tiendas e-commerce (solución: rotación de User-Agents/proxies o simulación de navegación con Puppeteer/Playwright) y costos de la API de IA (solución: uso de modelos optimizados, caché de respuestas y prompts estructurados). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una solución de software web y móvil llamada "BeautyMatch", que integre algoritmos de comparación de precios en tiempo real y un módulo de Inteligencia Artificial para asistencia y recomendación personalizada de productos de perfumería, garantizando estándares de calidad, seguridad y rendimiento durante todo el ciclo de vida del desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema utilizando estándares de la industria e ingeniería de requisitos. 2. Diseñar la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y no relacional, y la interfaz de usuario (UX/UI) enfocada en la usabilidad y la experiencia multidispositivo. 3. Desarrollar el motor de extracción y procesamiento de datos (web scraping/APIs) para la recopilación y homologación automatizada de precios de perfumes. 4. Integrar un modelo de Inteligencia Artificial para el chatbot asistente y el motor de recomendaciones personalizadas basado en las preferencias de los usuarios. 5. Implementar pruebas de software (unitarias, de integración, rendimiento y seguridad) para asegurar la calidad de la plataforma. 6. Gestionar el desarrollo del proyecto mediante metodologías ágiles (Scrum), controlando avances, riesgos y entregables según el plan de trabajo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum combinada con el marco de trabajo DevOps para garantizar entregas continuas y de alta calidad. El desarrollo se estructurará en ciclos iterativos (Sprints) de 2 semanas de duración. Cada sprint contempla planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva. Roles y funciones del equipo de trabajo: - Scrum Master / Project Manager: planificación de sprints, seguimiento de la Carta Gantt, gestión de riesgos y control del alcance. - Ingeniero de Requisitos y Diseñador UX/UI: definición de historias de usuario, prototipado de pantallas y pruebas de usabilidad. - Desarrollador Backend & Data Engineer: implementación de APIs, motor de scraping, arquitectura de base de datos relacional/no relacional e integración de modelos de IA. - Desarrollador Frontend & Mobile: construcción de la interfaz web/móvil responsive, integración con servicios backend y optimización de rendimiento. - QA Engineer (Aseguramiento de Calidad): diseño y ejecución de planes de prueba, automatización de pruebas y validación de seguridad y calidad de software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Documento de Especificación de Requisitos y Arquitectura de Software | Documento que incluye la definición de historias de usuario, diagramas UML, arquitectura lógica/física, modelo E-R y no relacional, y prototipos wireframes en Figma. | Permite validar la correcta ingeniería de requisitos y el diseño técnico previo a la fase intensiva de codificación. |
| Avance (Fase 2) | MVP (Producto Mínimo Viable) y Reporte de Integración de IA | Código fuente y versión funcional con motor de scraping operativo, base de datos poblada y módulo inicial de IA (chatbot conversacional) integrado. | Demuestra la factibilidad técnica del núcleo del proyecto y el cumplimiento de las metas del desarrollo principal. |
| Final (Fase 3) | Plataforma BeautyMatch completa, Informe de Pruebas QA y Manual de Despliegue | Sistema web/móvil totalmente desplegado en ambiente de producción, con informe de pruebas de calidad y documentación final del proyecto. | Acredita la entrega final del producto con estándares de calidad de la industria y el cierre formal del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos / Gestión de Proyectos | Iniciación y Levantamiento de Requisitos | Entrevistas con usuarios, definición de alcance, elaboración de historias de usuario y backlog inicial en Jira. | Jira, Confluence, Figma | 2 semanas (S1-S2) | Analista / Project Manager | Facilitador: claridad de los objetivos. Dificultad: ambigüedad en las expectativas de las recomendaciones de IA. |
| Diseño de Software y Bases de Datos | Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos | Diseño de diagramas C4, modelo entidad-relación (PostgreSQL) y base NoSQL (MongoDB/Redis) para caché de IA. Prototipado UX/UI. | Figma, Enterprise Architect, dbdiagram.io | 3 semanas (S2-S4) | Arquitecto de Software / Diseñador UX-UI | Facilitador: uso de estándares UML. Dificultad: complejidad en la estructura de datos no estructurados de e-commerce. |
| Desarrollo de Software / Bases de Datos | Desarrollo del Motor de Extracción (Scraping) y Backend | Construcción de scripts de extracción de datos de e-commerce de perfumería, normalización e integración en BD. Desarrollo de API REST/GraphQL. | Python (Scrapy/Playwright), Node.js, PostgreSQL | 5 semanas (S5-S9) | Desarrollador Backend | Dificultad: anti-scraping en tiendas objetivo. Solución: uso de proxies y reintentos adaptativos. |
| Desarrollo / Innovación en IA | Integración del Módulo de IA (Asistente y Recomendador) | Implementación de la API de IA generativa para el chatbot sommelier y desarrollo del algoritmo de recomendación basado en preferencias olfativas. | OpenAI API / Gemini API, Python/LangChain | 6 semanas (S8-S13) | AI Engineer / Desarrollador Backend | Dificultad: tiempos de respuesta de la API de IA. Solución: optimización de prompts y caché de consultas frecuentes. |
| Desarrollo de Software Mobile/Web | Desarrollo de la Interfaz Frontend Web y Móvil | Construcción de la interfaz de usuario interactiva, buscador, comparador de precios, chat de IA y vistas de recomendación responsive. | React / Next.js, Tailwind CSS | 9 semanas (S6-S14) | Desarrollador Frontend | Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: consistencia entre la vista desktop y mobile. |
| Aseguramiento de Calidad | Pruebas Continuas de Software | Diseño y ejecución de pruebas unitarias y de integración en cada sprint, automatizadas en el pipeline de integración continua (GitHub Actions). | Jest, Pytest, Cypress, GitHub Actions | 10 semanas (S6-S15), en cada sprint | QA Engineer | Facilitador: detección temprana de errores. Dificultad: mantener la cobertura al ritmo del desarrollo. Solución: incluir las pruebas en la definición de "terminado" de cada historia. |
| Aseguramiento de Calidad / Gestión | Pruebas QA Finales, Despliegue y Cierre del Proyecto | Pruebas de carga y seguridad sobre la versión completa, corrección de hallazgos, despliegue en producción (AWS/Vercel), manual de despliegue, informe final y presentación del proyecto. | Cypress, JMeter, OWASP ZAP, AWS, Vercel | 3 semanas (S16-S18) | QA Engineer / DevOps | Facilitador: entornos de integración continua (CI/CD) ya operativos desde la Fase 2. Dificultad: poco margen para corregir hallazgos. Solución: reservar S17 para correcciones. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Gestión y Seguimiento del Proyecto (Scrum) | Planificación de sprints quincenales, reuniones de seguimiento, revisiones y retrospectivas; control de avance, riesgos y alcance; actualización del backlog y de la Carta Gantt. | Jira, Confluence, GitHub | 18 semanas (S1-S18), transversal | Scrum Master / Project Manager | Facilitador: sprints cortos que permiten corregir el rumbo. Dificultad: equipo de 3 integrantes con varios roles cada uno. Solución: responsables definidos por sprint. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Sprint 8 |  |  | Sprint 9 |  |
| 1. Iniciación y Levantamiento de Requisitos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de Arquitectura, UX/UI y Modelo de Datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Entrega Fase 1: Doc. de Requisitos y Arquitectura |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Motor Scraping y Backend API |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Integración Módulo de IA (Chatbot + Recomendador) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo Frontend Web / Móvil Responsive |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas Continuas (unitarias e integración) |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ◆ Entrega Fase 2: MVP y Reporte de Integración IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| 7. Pruebas QA Finales, Despliegue y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |
| ◆ Entrega Final: Plataforma, Informe QA y Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |
| 8. Gestión y Seguimiento del Proyecto (Scrum) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.