Informe de Definición de Proyecto APT

Fase 1

Proyecto: BeautyMatch

Plataforma web inteligente de comparación de precios de perfumería y recomendación personalizada mediante Inteligencia Artificial

Asignatura: PTY4614 — Capstone

Carrera: Ingeniería en Informática

Docente: Karla Roco Ramirez

Integrantes:

Matías Hernández

Lukas Rojas

Tomás Vallejos San Juan

Santiago, Chile — Septiembre 2026

# Índice

Abstract / Resumen	3

1. Descripción del Proyecto APT	4

1.1 Problema y contexto	4

1.2 Descripción de la solución	4

1.3 Aporte de valor y relevancia para el campo laboral	4

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	4

3. Relación con los Intereses Profesionales	5

4. Objetivos	6

5. Factibilidad del Proyecto	6

6. Metodología de Trabajo	7

7. Evidencias	7

8. Plan de Trabajo	8

9. Carta Gantt	9

Conclusions	10

Reflection	10

# Abstract

BeautyMatch is a web and mobile software solution designed to address price dispersion and the lack of personalized guidance in the online perfumery and cosmetics market in Chile. The project combines an automated price-comparison engine, built through web scraping and API integration, with an Artificial Intelligence module that acts as a virtual fragrance assistant and a recommendation engine based on the user's olfactory preferences, budget, and intended occasion. The solution is developed under the Scrum methodology, in two-week sprints distributed across three phases: requirements gathering and architecture design, backend and AI integration, and frontend development together with quality assurance and deployment. This document presents the Phase 1 project definition for the Capstone course, including the project's relevance to the professional field, its alignment with the graduate competency profile, its connection to the team's professional interests, and an analysis of its technical and time feasibility within the course.

# Resumen

BeautyMatch es una solución de software web y móvil diseñada para abordar la dispersión de precios y la falta de orientación personalizada en el mercado online de perfumería y cosmética en Chile. El proyecto combina un motor de comparación de precios automatizado, construido mediante web scraping e integración de APIs, con un módulo de Inteligencia Artificial que actúa como asistente virtual de fragancias y motor de recomendación en función de las preferencias olfativas, el presupuesto y la ocasión de uso del usuario. La solución se desarrolla bajo la metodología ágil Scrum, en sprints de dos semanas distribuidos en tres fases: levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura, integración de backend e IA, y desarrollo de frontend junto con aseguramiento de calidad y despliegue. Este documento presenta la definición del proyecto correspondiente a la Fase 1 de la asignatura Capstone, incluyendo su relevancia para el campo laboral, su relación con el perfil de egreso, su vínculo con los intereses profesionales del equipo y un análisis de su factibilidad técnica y temporal dentro de la asignatura.

# 1. Descripción del Proyecto APT

## 1.1 Problema y contexto

El mercado de perfumería y cosmética presenta una alta dispersión de precios entre las distintas tiendas de e-commerce y retailers chilenos. Como consecuencia, los consumidores deben invertir tiempo considerable navegando en múltiples sitios web para encontrar la mejor oferta disponible. A esto se suma que la elección de un perfume es un proceso subjetivo y complejo: los usuarios muchas veces no saben qué fragancia se adapta mejor a sus gustos, la temporada o la ocasión de uso, sin poder probarla previamente.

La problemática se sitúa a nivel nacional (Chile), enfocada en usuarios de comercio electrónico que buscan optimizar su presupuesto de compra. Impacta principalmente a consumidores jóvenes y adultos (18 a 50 años), habituados a las compras digitales y a la búsqueda de recomendaciones personalizadas.

## 1.2 Descripción de la solución

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma web y móvil BeautyMatch, la cual contempla los siguientes componentes:

- Motor de Extracción y Comparación de Precios: extracción automatizada de datos desde tiendas de retail y perfumerías especializadas, para mostrar precios actualizados, ofertas y variaciones históricas.

- Asistente de IA integrado: chatbot conversacional basado en un modelo de lenguaje (LLM) que responde dudas sobre notas de fondo, corazón y salida, durabilidad, proyección y equivalencias entre perfumes.

- Módulo de recomendación personalizada: algoritmo de IA/ML que analiza el historial, las preferencias olfativas y el presupuesto del usuario para sugerir productos afines.

- Arquitectura robusta y segura: backend escalable con integración de bases de datos relacionales (usuarios, catálogo estructurado) y no relacionales (logs, caché e historial de interacción con la IA).

## 1.3 Aporte de valor y relevancia para el campo laboral

BeautyMatch centraliza la oferta de múltiples tiendas mediante web scraping e integración de APIs, permitiendo la comparación objetiva de precios en tiempo real, e incorpora un asistente virtual inteligente que actúa como sommelier digital de fragancias. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, este proyecto es relevante porque aborda de manera integral un problema real de e-commerce mediante un ciclo de desarrollo de software completo: ingeniería de requisitos, arquitectura y modelado de datos, desarrollo backend y frontend, integración de Inteligencia Artificial, aseguramiento de calidad y despliegue en producción. Estas son competencias directamente demandadas por la industria del desarrollo de software y del comercio electrónico en la actualidad.

# 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto BeautyMatch aborda de manera integral distintas competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, tal como se detalla a continuación:

- Ciclo de vida del software y metodologías ágiles: el proyecto exige la aplicación completa del ciclo de vida del software (levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue) bajo la metodología Scrum, lo que se relaciona directamente con la competencia "Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización".

- Diseño e implementación de bases de datos: requiere el diseño e implementación de bases de datos relacionales (catálogo estructurado, usuarios) y no relacionales (logs, caché e historial de IA), lo que se vincula con la competencia "Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo".

- Desarrollo e integración de una solución de software: el proyecto contempla la construcción, integración e implantación de los distintos componentes de la plataforma (motor de scraping, API, módulo de IA, frontend web y móvil), lo que responde directamente a la competencia "Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos".

- Aseguramiento de la calidad: el plan de trabajo incluye una fase específica de pruebas unitarias, de integración, de carga y de seguridad, lo que se relaciona con la competencia "Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria", a través del diseño y aplicación de pruebas de validación y la mejora del producto en base a sus resultados.

- Ingeniería de requisitos y desarrollo para plataformas móviles: el proyecto aplica procesos de ingeniería de requisitos para capturar las necesidades del usuario e integrarlas con sistemas de Inteligencia Artificial, y promueve el desarrollo para plataformas modernas y móviles con foco en calidad, seguridad y buenas prácticas.

# 3. Relación con los Intereses Profesionales

A nivel de equipo, BeautyMatch permite profundizar en áreas de vanguardia como la integración de Inteligencia Artificial generativa, el desarrollo Full-Stack, las arquitecturas Cloud y las metodologías de gestión de proyectos TI, contribuyendo al desarrollo profesional del equipo al enfrentar un reto técnico completo que combina scraping, IA, UX/UI y rendimiento.

## 3.1 Relación individual — Tomás Vallejos San Juan

Mi principal interés profesional es el desarrollo de software, especialmente en el ámbito de aplicaciones web y móviles. Dentro del proyecto, mi participación se concentra en la construcción de la API y en la interfaz de usuario, es decir, en la integración entre el backend y el frontend de la plataforma, que es la parte del desarrollo donde me siento más cómodo y donde busco seguir especializándome. BeautyMatch me permite trabajar en un producto real de extremo a extremo —desde el consumo de datos hasta la experiencia final del usuario— y, al mismo tiempo, fortalecer un área que reconozco como más débil en mi formación: el diseño y manejo de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, que sostienen el funcionamiento de toda la plataforma.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de software web y móvil llamada BeautyMatch, que integre algoritmos de comparación de precios en tiempo real y un módulo de Inteligencia Artificial para asistencia y recomendación personalizada de productos de perfumería, garantizando estándares de calidad, seguridad y rendimiento durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

## 4.2 Objetivos específicos

- Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema utilizando estándares de la industria e ingeniería de requisitos.

- Diseñar la arquitectura de software, el modelo de datos relacional y no relacional, y la interfaz de usuario (UX/UI) enfocada en la usabilidad y la experiencia multidispositivo.

- Desarrollar el motor de extracción y procesamiento de datos (web scraping / APIs) para la recopilación y homologación automatizada de precios de perfumes.

- Integrar un modelo de Inteligencia Artificial para el chatbot asistente y el motor de recomendaciones personalizadas basado en las preferencias de los usuarios.

- Implementar pruebas de software (unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad) para asegurar la calidad de la plataforma.

- Gestionar el desarrollo del proyecto mediante metodologías ágiles (Scrum), controlando avances, riesgos y entregables según el plan de trabajo.

# 5. Factibilidad del Proyecto

La factibilidad de BeautyMatch dentro del marco de la asignatura Capstone se sustenta en los siguientes factores:

- Tiempo: el proyecto está acotado al marco del semestre académico (18 semanas), utilizando sprints quincenales para entregas incrementales, lo que permite distribuir el desarrollo en fases manejables y medibles.

- Recursos materiales y de software: se emplean herramientas open source y capas gratuitas o estudiantiles de servicios cloud (AWS, GCP, Vercel), marcos de trabajo modernos (React/Next.js, Node.js/Python) e integración con APIs de Inteligencia Artificial (OpenAI / Gemini API), todos accesibles para el equipo dentro del contexto académico.

- Facilitadores externos: existe amplia disponibilidad de documentación técnica, librerías maduras de web scraping e IA, y frameworks de desarrollo ágil que respaldan la ejecución del proyecto.

- Dificultades y soluciones propuestas: se identifica como principal riesgo el posible bloqueo del web scraping por parte de las tiendas de e-commerce, para lo cual se plantea implementar rotación de user-agents y proxies, o simulación de navegación con Puppeteer/Playwright. Asimismo, se considera el costo de las APIs de IA, que se mitigará mediante el uso de modelos optimizados, caché de respuestas y prompts estructurados.

# 6. Metodología de Trabajo

Se utilizará la metodología ágil Scrum combinada con prácticas de DevOps para garantizar entregas continuas y de alta calidad. El desarrollo se estructura en ciclos iterativos (sprints) de dos semanas de duración, cada uno con planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva.

## Roles y funciones del equipo

- Scrum Master / Project Manager: planificación de sprints, seguimiento de la Carta Gantt, gestión de riesgos y control del alcance.

- Ingeniero de Requisitos y Diseñador UX/UI: definición de historias de usuario, prototipado de pantallas y pruebas de usabilidad.

- Desarrollador Backend & Data Engineer: implementación de APIs, motor de scraping, arquitectura de base de datos relacional/no relacional e integración de modelos de IA.

- Desarrollador Frontend & Mobile: construcción de la interfaz web/móvil responsive, integración con servicios backend y optimización de rendimiento.

- QA Engineer: diseño y ejecución de planes de prueba, automatización de pruebas y validación de seguridad y calidad de software.

# 7. Evidencias

A continuación se detallan las evidencias que darán cuenta del avance y logro de las actividades del Proyecto APT en sus distintas fases:

| Fase | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance — Fase 1 | Documento de Especificación de Requisitos y Arquitectura | Historias de usuario, diagramas UML, arquitectura lógica/física, modelo E-R y no relacional, y prototipos Wireframes en Figma. | Permite validar la correcta ingeniería de requisitos y el diseño técnico previo a la fase intensiva de codificación. |
| Avance — Fase 2 | MVP y Reporte de Integración de IA | Código fuente y versión funcional con motor de scraping operativo, base de datos poblada y módulo inicial de IA (chatbot) integrado. | Demuestra la factibilidad técnica del núcleo del proyecto y el cumplimiento de las metas del desarrollo principal. |
| Final — Fase 3 | Plataforma BeautyMatch completa, informe de pruebas QA y manual de despliegue | Sistema web/móvil desplegado en ambiente de producción, con reporte de cobertura de pruebas, pruebas de rendimiento y documentación final. | Acredita la entrega final del producto con estándares de calidad de la industria y el cumplimiento total de los objetivos planteados. |

# 8. Plan de Trabajo

El plan de trabajo distribuye las actividades del proyecto en función de las competencias y unidades involucradas, considerando recursos, duración, responsables y los principales facilitadores u obstaculizadores identificados:

| Competencia / Unidad | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores / Dificultades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de Requisitos / Gestión de Proyectos | Iniciación y levantamiento de requisitos | Entrevistas con usuarios, definición de alcance, historias de usuario y backlog inicial en Jira. | Jira, Confluence, Figma | 2 semanas (S1–S2) | Analista / Project Manager | Facilitador: claridad de los objetivos. Dificultad: ambigüedad en expectativas de recomendaciones de IA. |
| Diseño de Software y Bases de Datos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diagramas C4, modelo entidad-relación (PostgreSQL) y base NoSQL (MongoDB/Redis) para caché de IA. Prototipado UX/UI. | Figma, Enterprise Architect, dbdiagram.io | 2 semanas (S3–S4) | Arquitecto de Software / Diseñador UX-UI | Facilitador: uso de estándares UML. Dificultad: complejidad de datos no estructurados de e-commerce. |
| Desarrollo de Software / Bases de Datos | Desarrollo del motor de extracción (scraping) y backend | Construcción de scripts de extracción de datos, normalización e integración en BD. Desarrollo de API REST/GraphQL. | Python (Scrapy/Playwright), Node.js, PostgreSQL | 4 semanas (S5–S8) | Desarrollador Backend | Dificultad: anti-scraping en tiendas objetivo. Solución: proxies y reintentos adaptativos. |
| Desarrollo / Innovación en IA | Integración del módulo de IA (asistente y recomendador) | Implementación de la API de IA generativa para el chatbot y desarrollo del algoritmo de recomendación basado en preferencias olfativas. | OpenAI API / Gemini API, Python/LangChain | 4 semanas (S9–S12) | AI Engineer / Backend Developer | Dificultad: tiempos de respuesta de la API de IA. Solución: optimización de prompts y caché de consultas. |
| Desarrollo de Software Mobile/Web | Desarrollo de la interfaz frontend web y móvil | Construcción de la interfaz de usuario interactiva, buscador, comparador de precios, chat de IA y vistas de recomendación responsive. | React/Next.js, Tailwind CSS | 3 semanas (S13–S15) | Desarrollador Frontend | Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: consistencia entre vista desktop y mobile. |
| Aseguramiento de Calidad / Gestión | Pruebas QA, despliegue y cierre del proyecto | Ejecución de pruebas unitarias, de carga y seguridad. Despliegue en producción (AWS/Vercel) y documentación final. | Jest, Cypress, JMeter, AWS, Vercel | 3 semanas (S16–S18) | QA Engineer / DevOps | Facilitador: entornos de integración continua (CI/CD). |

# 9. Carta Gantt

La ejecución del proyecto se organiza en 18 semanas, distribuidas en tres fases principales: Fase 1 (S1–S4, iniciación y diseño), Fase 2 (S5–S12, desarrollo de backend e integración de IA) y Fase 3 (S13–S18, desarrollo de frontend, aseguramiento de calidad y cierre).

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Iniciación y levantamiento de requisitos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de arquitectura, UX/UI y modelo de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo motor de scraping y backend API |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Integración módulo de IA (chatbot + recomendador) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo frontend web / móvil responsive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 6. Pruebas QA, despliegue CI/CD e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# Reflection

This first phase of the Capstone project pushed me to look back at my academic path and match it with a concrete, real-world problem. Reviewing the subjects I enjoyed the most, Mobile Application Programming and Web Programming, helped me see more clearly that my professional interest is not just "programming" in general, but specifically building complete, functional products that connect a backend service with a usable interface. Defining BeautyMatch together with my team also made explicit the gap I still need to close in databases, which I now see less as a weakness and more as the next skill I need to work on to become a well-rounded developer. I finish this phase with a clearer sense of direction for the rest of the course: focus on strengthening the API and frontend components I already feel confident about, while deliberately taking on the data modeling and database tasks of the project as an opportunity to grow.