## Slide 1
BeautyMatch
Plataforma web inteligente de comparación de precios y recomendación personalizada de perfumería mediante Inteligencia Artificial.
Ingeniería en Informática · Duoc UC, San Joaquín
Equipo: Matías Hernández · Lukas Rojas · Tomás Vallejos

## Slide 2
Definición e Impacto del Proyecto
Alta dispersión de precios de perfumería y cosmética en tiendas e-commerce chilenas. Comparar manualmente genera pérdida de tiempo y seleccionar fragancias sin probarlas es un proceso subjetivo y complejo.
Centraliza la oferta mediante scraping e integración de APIs con comparación en tiempo real. Asistente virtual (sommelier digital) e IA para recomendaciones personalizadas por notas olfativas, presupuesto y ocasión.
El Problema
La Solución BeautyMatch
6+
Tiendas E-commerce Integradas
18-50
Años Rango Usuario Objetivo
CLP
Mercado Nacional Chileno
Propuesta de Valor
Optimización del presupuesto del consumidor e innovación UX en la compra asistida por Inteligencia Artificial.

## Slide 3
Perfil de Egreso e Intereses Profesionales
Planifica y controla el proyecto ofreciendo alternativas metodológicas y técnicas para la toma de decisiones estratégica.
Diseña e implementa modelos de datos relacionales y no relacionales altamente escalables y eficientes.
Construye, integra e implanta componentes del sistema utilizando arquitecturas modernas Full-Stack.
Diseña y aplica pruebas de validación rigurosas alineadas con las mejores prácticas y estándares de la industria.
Gestionar Proyectos Informáticos
Construir Modelos de Datos
Desarrollar Soluciones de Software
Realizar Pruebas de Certificación
CONEXIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Profundización en IA Generativa, desarrollo Full-Stack, arquitecturas Cloud, Business Intelligence y gestión ágil (Scrum) combinando scraping, UX/UI y alto rendimiento.

## Slide 4
Factibilidad y Gestión de Riesgos
Factibilidad del Proyecto
Tiempo Acotado: 18 semanas de desarrollo semestral con entregas incrementales quincenales en Sprints.
Recursos Eficientes: Herramientas open source y capas gratuitas Cloud (AWS/GCP/Vercel), React/Next.js, Node.js/Python y APIs de IA (OpenAI/Gemini).
Facilitadores: Documentación disponible, librerías maduras de scraping e IA y frameworks ágiles consolidados.
Riesgos & Mitigación
Bloqueo de Web Scraping
Rotación continua de User-Agents/proxies y navegación simulada con Playwright.
Costos Elevados de API de IA
Uso de modelos optimizados, caché de respuestas frecuentes y prompts estructurados.
Acotación de Alcance Perfumería
Atributos estructurados (marca, concentración, volumen) que facilitan la validación semestral.

## Slide 5
Objetivos del Proyecto
Diseñar e implementar BeautyMatch, integrando comparación de precios en tiempo real y un módulo de IA para asistencia y recomendación personalizada de perfumería, garantizando calidad, seguridad y rendimiento en todo el ciclo de vida del desarrollo.
01
Requerimientos
Levantar y especificar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
02
Arquitectura & UX
Diseñar arquitectura de software, modelos de datos y la interfaz gráfica UX/UI.
03
Motor Extracción
Desarrollar el motor de extracción y procesamiento de datos (scraping y APIs).
04
Módulo de IA
Integrar modelo de IA para el chatbot (sommelier) y motor de recomendación.
05
Pruebas de QA
Ejecutar pruebas unitarias, integración, rendimiento y validación de seguridad.
06
Gestión Scrum
Gestionar el desarrollo con Scrum, controlando avances, riesgos y entregables.

## Slide 6
Metodología de Trabajo y Roles
Ciclos de Desarrollo: Sprints de 2 semanas con planificación, desarrollo, pruebas y retrospectiva. Integrantes (3) cubren roles de forma compartida y equitativa durante las 18 semanas.
Scrum Master / PM
Planificación de sprints, seguimiento Gantt y gestión de riesgos.
Req. & UX/UI
Historias de usuario, prototipado de pantallas y pruebas usabilidad.
Backend & Data
APIs, motor de scraping, BD SQL/NoSQL e integración IA.
Frontend Web/Móvil
Interfaz responsive, integración backend y optimización.
QA Engineer
Diseño de pruebas, automatización y seguridad.

## Slide 7
Plan de Trabajo e Hitos (Carta Gantt)
* Cada fase entrega un avance verificable (documentación, MVP funcional o módulo integrado) antes de avanzar.
FASES / HITOS DEL PROYECTO
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
1. Iniciación y Requisitos
Levantamiento, HU y viabilidad
2. Arquitectura, UX/UI y Datos
UML, modelo BD y Figma
3. Motor Scraping y Backend
Extracción e-commerce & APIs REST
4. Integración de IA
Sommelier digital y recomendación
5. Frontend Web / Móvil
UI responsive e integración completa
6. QA, Despliegue e Informe
Pruebas Cloud y cierre final
S1 - S3
S4 - S7
S8 - S10
S11 - S12
S13 - S15
S16 - S18

## Slide 8
Evidencias del Proyecto por Fase
Especificación y Arquitectura
Documento técnico formal con diseño estructural previo al código.
MVP & Integración IA
Primer prototipo funcional con datos reales y motor de IA.
Plataforma Completa
Sistema integral en producción listo para usuarios finales.
Historias de usuario documentadas
Diagramas UML y Casos de Uso
Modelo E-R y BD No Relacional
Wireframes e interfaz en Figma
Motor de scraping activo y operativo
Base de datos de perfumería poblada
Chatbot conversacional inicial
Reporte de pruebas de integración IA
Plataforma desplegada en la Nube
Informe completo de pruebas QA
Manuales de usuario y de despliegue
Código fuente en repositorio cerrado

## Slide 9
BeautyMatch — Espacio para preguntas y comentarios
PROYECTO CAPSTONE · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC (SAN JOAQUÍN)