|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas, y prefiero decirlo con honestidad. Lo central está hecho y funcionando: el modelo de datos, los scrapers de cuatro tiendas, el emparejamiento de productos entre tiendas, la API documentada y la corrida diaria automática. Lo que no se cumplió fue la meta de llegar a seis tiendas: hoy hay cuatro activas y una quinta ya medida pero aún no habilitada. Además se descartaron las farmacias y dos tiendas con protección anti-bot, para no perder calidad. Lo que ayudó fue medir antes de decidir: etiquetar pares a mano nos permitió saber con números si el emparejamiento era correcto (500 de 500 pares aceptados correctos en la última medición), y trabajar con pruebas automáticas y copias de la base. Lo que dificultó fueron los problemas de cada sitio: un filtro de ofertas marcado por defecto en Salcobrand, cortes de internet durante las corridas del 7 y 8 de octubre, el orden cambiante de los productos en Preunic y precios que a veces no se leían en Maicao. Cada uno me quitó tiempo pensado para otras actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hasta ahora lo he enfrentado con dos criterios. El primero es acotar el alcance: dejé fuera farmacias, testers y decants, y no intenté saltarme las protecciones de las tiendas que las tienen. El segundo es que el sistema falle de forma segura: si una lectura sale incompleta o la red se cae, no se actualiza nada y se conserva lo anterior. Además hay un límite a cuántas publicaciones se pueden desactivar en una sola corrida, y hago un respaldo de la base antes de cada cambio importante. Hacia adelante, planeo ir uniendo de a una las mejoras que ya están listas en ramas aparte (espera por falta de red, nombres de respaldo, candado de la base y migraciones pendientes), probando cada una antes de pasarla a producción. Después, habilitar la quinta tienda y reforzar la documentación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que la parte de datos va bien. Destaco que el emparejamiento se mide con números y con fecha, que la corrida diaria ya funciona sola y que los fallos quedan registrados en vez de esconderse. También que aprendí de los errores: una vez la corrida automática tomó un cambio mío a medio editar, y desde entonces trabajo los cambios en ramas aparte. Lo que puedo mejorar es la planificación del tiempo: dediqué mucho a robustecer lo que ya existía y menos a cerrar cosas visibles, como la integración con la interfaz y la documentación. También me falta actualizar el README con el alcance definitivo y completar las partes del proyecto que van en inglés.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cuánto pesa llegar a la meta de seis tiendas frente a la calidad: hoy tengo cuatro activas y una medida, y quisiera saber si el docente prefiere que priorice sumar otra tienda o que siga reforzando lo que ya funciona. También quisiera preguntar cómo conviene presentar la evaluación del emparejamiento para que se entienda como evidencia, ya que la mido sobre pares etiquetados a mano y no sobre una muestra al azar. A mis compañeros les preguntaría en qué fecha podemos tener la interfaz conectada a la API.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene redistribuir un poco. Yo concentro la base de datos, el emparejamiento, la API y la corrida diaria, y eso hace que cualquier problema técnico dependa de mí. Propondría que Matías y Tomás se repartan la conexión de la interfaz con la API y las pruebas de uso, y que entre los tres repartamos el etiquetado manual de los pares de la quinta tienda, que es una tarea larga y se puede dividir. Como actividades nuevas quedarían la actualización del README y el ensayo de la presentación final, cada una con un responsable asignado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno en lo esencial: tenemos una división clara entre la parte de datos y la parte de interfaz, y para la presentación nos repartimos los bloques según lo que cada uno domina. Destaco que hay disposición a ayudar y a ajustar el diseño cuando hace falta. Lo que podría mejorar es la comunicación temprana: acordar antes el formato de los datos que entrega la API, avisarnos cuando algo cambia e integrar las partes antes, en vez de dejarlo para el final. También compartir mejor la evidencia del trabajo para que todos puedan explicar cualquier parte del proyecto.