|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, sí. Las actividades de la Fase 1 (levantamiento de requisitos, diseño de la arquitectura y modelo de datos) se cerraron dentro de los plazos de la carta Gantt, y ahora estamos en el desarrollo del motor de extracción y de la API. La parte que más tiempo me ha tomado es la normalización de productos: el emparejamiento con embeddings en pgvector me ha costado más de lo que estimé, porque es un tema que todavía estoy aprendiendo. Lo que más ha facilitado el avance es haber definido el stack desde el inicio (Python con Playwright para la extracción, FastAPI, React y PostgreSQL), trabajar en sprints de dos semanas que nos obligan a revisar el avance seguido, y la buena documentación de estas herramientas. Lo que más ha dificultado es que cada tienda publica sus productos con nombres y formatos distintos, y que algunos sitios cambian su estructura, lo que obliga a ajustar los extractores. También ha sido un desafío compatibilizar el proyecto con la carga de los otros ramos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para la normalización de productos estoy reforzando bases de datos y embeddings con la documentación oficial de pgvector y con pruebas pequeñas antes de integrarlas al proyecto. Además, dejamos reglas simples (marca, mililitros y concentración) como respaldo para los casos en que la similitud no es suficiente. Para el riesgo de la extracción, cada tienda tiene su propio extractor, así si una falla no se cae el resto, y guardamos datos de respaldo para las demostraciones. En el frontend, que es la parte que más me va a tocar, planeo adelantar los componentes base en React mientras se termina la API, usando datos de prueba, para que la integración no se acumule al final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno, pero con cosas por mejorar. Destaco que he cumplido las tareas que me asignaron en cada sprint, sobre todo en la API con FastAPI, y que he aportado a la organización del equipo con lo que aprendí en la certificación de Software Project Leader. Para mejorar, debería documentar los endpoints a medida que los desarrollo y no dejarlo para el final, escribir pruebas desde el comienzo y seguir profundizando en bases de datos, que es mi punto más débil y del que depende el emparejamiento de productos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Sí, me quedan algunas dudas. Al docente me gustaría preguntarle qué nivel de precisión en el emparejamiento de productos se considera suficiente para el MVP de la Fase 2, y si es aceptable integrar algunas tiendas con datos de respaldo en caso de que bloqueen la extracción. A mis pares les preguntaría cómo coordinamos el contrato de la API (endpoints y formato de las respuestas) para que el frontend y el backend puedan avanzar en paralelo sin bloquearse.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene hacer un ajuste. Como mi fuerte es el desarrollo web, propongo quedar a cargo de la API en FastAPI y de la interfaz en React, coordinándome con el compañero que lleve el módulo de IA para integrar el chat y las recomendaciones en el frontend. Como actividades nuevas, propongo asignar formalmente las pruebas (unitarias y de integración) y la documentación de la API, que hasta ahora no tenían un responsable claro. Yo puedo encargarme de las pruebas de la API.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evaluamos de forma positiva. Tenemos buena comunicación, cumplimos las reuniones de cada sprint y nos apoyamos cuando alguien se atrasa con sus tareas. Como aspectos a mejorar, deberíamos registrar mejor las tareas y su estado en el tablero, porque a veces el avance se conversa pero no queda escrito, y definir antes de cada sprint quién revisa el código de quién.